## Slide 1
Evolith • Product Vision & SDLC Operating Model
01
VISIÓN EJECUTIVA
Evolith
Un sistema operativo para gobernar productos de software
Convierte arquitectura, SDLC, calidad y operación en un modelo de control ejecutivo: cada fase avanza con evidencia, responsable y criterio objetivo.
EVOLITH
CONTROL
SYSTEM
Arquitectura
SDLC
Calidad
Operación
5
fases con gates
6
templates clave
4
métricas bloqueantes
Mensaje para dirección
No es “más documentación”: es menor riesgo, mejor trazabilidad y decisiones de delivery más rápidas.

## Slide 2
Evolith • Product Vision & SDLC Operating Model
02
PRODUCTO
La promesa de Evolith
Una plataforma de referencia que traduce gobierno técnico en resultados visibles para negocio y tecnología.
1
Dolor actual
Decisiones dispersas, documentación débil, QA tardío y releases con alta dependencia de conocimiento tribal.
2
Evolith habilita
Un modelo gobernado: blueprints, ADRs, SDLC, quality gates, trazabilidad y operación observable.
3
Resultado esperado
Delivery más predecible, releases auditables, menor riesgo arquitectónico y mejor control ejecutivo.
Lentes ejecutivos
Inversión
scope y valor
Riesgo
arquitectura y seguridad
Delivery
flujo y velocidad
Calidad
gates objetivos
Operación
observabilidad y rollback

## Slide 3
Evolith • Product Vision & SDLC Operating Model
03
SDLC
Flujo SDLC compatible y fácil de seguir
El ciclo completo se lee como una cadena de decisiones: cada gate valida evidencia antes de avanzar.
01
Concepción
Gate
Business
Sign-Off
Evidencia
PRD + alcance
02
Diseño
Gate
Design
Baseline
Evidencia
ADRs + historias funcionales
03
Construcción
Gate
Successful
Build
Evidencia
Historias técnicas + CI + DoD
04
Validación
Gate
RC
Stamped
Evidencia
Test Summary + quality gates
05
Entrega
Gate
Production
Live
Evidencia
Release Notes + observabilidad
Regla directiva: ningún gate pasa sin evidencia versionada; ningún waiver existe sin owner, fecha de expiración y mitigación.

## Slide 4
Evolith • Product Vision & SDLC Operating Model
04
EVIDENCIA
Artefactos clave: qué se produce y para qué sirve
El valor está en la cadena completa: intención de negocio, decisión técnica, ejecución, validación y operación.
1
PRD
2
Functional
Story
3
ADR
4
Technical
Story
5
Pull
Request
6
Test
Summary
7
Release
Notes
8
Production
Evidence
Baseline siempre requerida
• Agnostic Baseline
• Reference Blueprint
• Engineering Manifesto
• Definition of Done
• Repository Taxonomy
Templates oficiales
• PRD
• ADR
• Functional Story
• Technical Story
• Test Summary Report
• Release Notes
Quality gates
• Coverage >= 80%
• Complexity <= 15
• 0 High/Critical CVEs
• Technical debt < 5%
Lectura ejecutiva: si un artefacto no enlaza con el anterior y el siguiente, la cadena de control está incompleta.

## Slide 5
Evolith • Product Vision & SDLC Operating Model
05
SEGUIMIENTO
Cómo hacer seguimiento
Un tablero mínimo permite controlar inversión, arquitectura, calidad y operación sin entrar en exceso de detalle técnico.
Dashboard ejecutivo mínimo
Señal
Saludable
Escala si...
Gate status
fase, owner, fecha
sin evidencia / vencido
ADRs
decisiones aprobadas
decisión aparece en código
Quality gates
CI, coverage, CVEs, deuda
release manual o inseguro
Traceability
PRD → release navegable
feature sin origen de negocio
Production readiness
rollback + observabilidad
despliegue sin recuperación
Cadencia sugerida
Gate review por fase + comité ejecutivo por release.
Piloto recomendado
Seleccionar un producto, mapear artefactos existentes y ejecutar el primer gate review.
Siguiente acción
Workshop de 60 minutos para activar Evolith SDLC en un producto real.