## Slide 1
Evolith
Deep-Dive Técnico SDLC
Guía operativa de ingeniería sobre fases, Quality Gates y artefactos.
1
Fases
2
Gates
3
Artefactos
4
RACI
5
Trazabilidad
Deep-dive técnico · ingeniería y delivery
Evolith ARCH32 + UMS

## Slide 2
1. Modelo SDLC Evolith
Fases ejecutivas con evidencia de ingeniería
1
Concepción
2
Diseño
3
Construcción
4
Validación
5
Entrega / Operación
Gate
Criterio objetivo de aprobación.
Evidencia
Artefactos versionados y trazables.
Decisión
Accountable definido y estado visible.
Una fase no termina hasta que su gate queda evidenciado
Evolith ARCH32 + UMS

## Slide 3
2. Artefactos canónicos
Documentos mínimos para decidir y operar
PRD
intención y alcance
Functional Story
reglas de negocio
ADR
decisión arquitectónica
Technical Story
implementación
Test Summary
evidencia QA
Release Notes
cambio liberado
RACI
responsables
Traceability
cadena end-to-end
Artefactos ligeros, decisiones fuertes.
PRD → Story → ADR → Build → Test → Release → Evidence
Evolith ARCH32 + UMS

## Slide 4
3. Quality Gates
Control objetivo para evitar releases frágiles
Build
compila y CI verde
Tests
unit · integration · E2E
Security
CVEs y permisos
Architecture
ADRs y límites
Observability
logs · metrics · traces
Rollback
plan probado
El gate convierte opinión en evidencia medible.
Gates: criterio, umbral, resultado, decisión, owner
Evolith ARCH32 + UMS

## Slide 5
4. RACI y responsabilidad nominal
No basta el rol: debe existir una persona accountable
Accountable
Decide y asume el gate.
Responsible
Produce la evidencia.
Consulted
Valida criterio experto.
Informed
Recibe estado y riesgos.
Sin responsable nominal, no hay gobernanza real.
RACI nominal por fase, artefacto e hito
Evolith ARCH32 + UMS

## Slide 6
5. Trazabilidad operativa
Desde objetivo de negocio hasta evidencia en producción
1
Business Objective
2
PRD
3
Story
4
ADR
5
Code/Test
6
Release
7
Production Evidence
Por qué importa
Permite responder qué cambió, por qué, quién aprobó, qué prueba existe y cómo se opera.
Qué habilita
Auditoría, cumplimiento, soporte, reducción de re-trabajo y decisiones ejecutivas rápidas.
Trazabilidad: valor → decisión → implementación → prueba → producción
Evolith ARCH32 + UMS

## Slide 7
6. Operación del SDLC en equipos
Cadencia de ingeniería para sostener el modelo
Planning con artefactos
ADRs tempranos
CI/CD con gates
QA basado en riesgo
Scorecard semanal
Post-release learning
Evolith no agrega ceremonias: ordena las decisiones críticas del delivery.
Operativa: cadencia · evidencia · feedback · mejora continua
Evolith ARCH32 + UMS

## Slide 8
7. Checklist de adopción técnica
Cómo empezar sin bloquear el delivery
Semana 1
Definir nivel de adopción, fases aplicables y RACI inicial.
Semana 2
Mapear artefactos mínimos, gaps y gates obligatorios.
Semana 3
Ejecutar primer release controlado con scorecard y retro.
Empieza pequeño, gobierna lo crítico y escala por riesgo.
Adopción técnica incremental
Evolith ARCH32 + UMS