## Slide 1
PRESENTACIÓN EJECUTIVA
Qué es Evolith
Evolith es un marco corporativo para gobernar la entrega de software: conecta arquitectura, SDLC, artefactos, responsabilidades y evidencia en un sistema verificable.
Arquitectura
SDLC
Gobernanza
Evidencia
Control de delivery
Evolith SDLC — Vista corporativa
01

## Slide 2
DOLOR ORGANIZACIONAL
El problema que resuelve
Sin un marco común, los equipos avanzan con criterios distintos: el riesgo se detecta tarde, la documentación se dispersa y los gates dependen de acuerdos verbales.
Decisiones tardías
Gates subjetivos
Evidencia dispersa
QA reactivo
Release riesgoso
Evolith transforma ese flujo en una cadena trazable, con responsables claros, artefactos mínimos y criterios objetivos de avance.
Evolith SDLC — Vista corporativa
02

## Slide 3
FASES Y GATES
Propuesta SDLC Evolith
Concepción
Aprobación
de negocio
Diseño
Baseline
de diseño
Construcción
Build
exitoso
Validación
RC
sellado
Entrega
Producción
activa
Regla operativa: ninguna fase avanza sin evidencia versionada, accountable definido y criterio objetivo de aprobación.
Evolith SDLC — Vista corporativa
03

## Slide 4
CADENA MÍNIMA Y EXTENDIDA
Artefactos clave
PRD
Historia
Funcional
Historia
Técnica
Test Summary
Report
Release
Notes
ADR obligatorio cuando cambia arquitectura, tecnología, seguridad, multi-tenancy, persistencia, APIs u observabilidad.
Obligatorios para MVP
Extendidos al escalar
Evidencia por gate
Evolith SDLC — Vista corporativa
04

## Slide 5
QUIÉN DECIDE Y QUIÉN EVIDENCIA
Gobernanza y RACI
Gate
A
R
C
I
Negocio
Sponsor
PO
Arq/QA
Equipo
Diseño
Arquitectura
Tech Lead
Seg/QA
Stakeholders
Build
Tech Lead
Dev Team
QA
PO
RC
QA Lead
Dev/QA
Ops
Sponsor
Producción
Ops
Equipo
Arq/Seg
Dirección
A = accountable · R = responsible · C = consulted · I = informed
Evolith SDLC — Vista corporativa
05

## Slide 6
DE INTENCIÓN A EVIDENCIA OPERATIVA
Trazabilidad y calidad
Necesidad
PRD
Historia
ADR
Tests
Release
Operación
La calidad deja de ser una opinión: se valida con evidencias, criterios de gate, pruebas y readiness operativo.
Evolith SDLC — Vista corporativa
06

## Slide 7
POR QUÉ IMPLEMENTARLO
Valor ejecutivo y adopción
Riesgo controlado
Delivery predecible
Decisiones trazables
Calidad verificable
Roadmap sugerido: piloto controlado → adopción por dominios → gates corporativos → scorecard permanente.
Evolith SDLC = delivery gobernado
Evolith SDLC — Vista corporativa
07