## Slide 1
Evolith SDLC: gobernanza sin burocracia
Un modelo simple para convertir intención de negocio en software listo para producción.
No se trata de documentar más. Se trata de decidir mejor, reducir riesgo y entregar con evidencia.
Business Intent
¿Por qué?
Architecture
¿Cómo?
Build
¿Está hecho?
Validate
¿Es seguro?
Release
¿Opera?
Para ejecutivos
Visibilidad clara de riesgos, decisiones y readiness del release.
Para líderes técnicos
Criterios objetivos para diseñar, construir y validar sin ambigüedad.
Para equipos
Un camino práctico: fases aplicables, responsables y artefactos mínimos.
Evolith SDLC · Executive adoption pack v3 · 1/5

## Slide 2
Adopción progresiva: no todo aplica desde el día uno
Evolith se calibra según riesgo, madurez, criticidad y número de equipos.
1
Essential
MVPs, pilotos, equipos pequeños
PRD · Functional Story · Technical Story · Release Notes
Resultado: adopción suficiente, no burocracia excesiva.
2
Governed
Releases productivos o clientes externos
+ ADR · Test Summary Report · Quality Gates
Resultado: adopción suficiente, no burocracia excesiva.
3
Enterprise
Multi-equipo, regulado o crítico
+ RACI · Executive Scorecard · Traceability
Resultado: adopción suficiente, no burocracia excesiva.
Regla ejecutiva: más riesgo ⇒ más evidencia. Menos riesgo ⇒ artefactos mínimos.
Evolith SDLC · Executive adoption pack v3 · 2/5

## Slide 3
Flujo operativo: 5 fases, 5 decisiones
Cada fase responde una pregunta y produce evidencia para avanzar.
Fase
Pregunta de decisión
Evidencia mínima
1. Definir
¿Qué vamos a resolver?
PRD
2. Diseñar
¿Cómo lo haremos sin romper arquitectura?
Functional Story / ADR
3. Construir
¿Está hecho según estándar?
Technical Story / CI
4. Validar
¿Es seguro liberar?
Test Summary Report
5. Liberar
¿Está listo para operar y revertir?
Release Notes / Observability
Mensaje clave
La fase no avanza por reunión o percepción: avanza por evidencia, responsable y decisión registrada.
Evolith SDLC · Executive adoption pack v3 · 3/5

## Slide 4
Artefactos clave: cada uno existe para tomar una decisión
La documentación se reduce al mínimo necesario para gobernar el delivery.
Negocio
PRD ¿Por qué hacerlo?
Diseño
Functional Story / ADR ¿Qué debe pasar y bajo qué decisión?
Construcción
Technical Story ¿Qué se implementa y cómo se verifica?
Calidad
Test Summary Report ¿Está validado para release?
Producción
Release Notes ¿Se puede operar y revertir?
Gobierno
Executive Scorecard ¿Avanzamos, bloqueamos o escalamos?
Regla: si un artefacto no ayuda a decidir, validar o operar, no debe ser obligatorio.
Evolith SDLC · Executive adoption pack v3 · 4/5

## Slide 5
Seguimiento ejecutivo: saber si avanzar, bloquear o escalar
Un scorecard simple convierte el SDLC en gestión visible.
Executive Scorecard
Overall
AT RISK
Current Gate
RC Stamped
Decision
Conditional
Phase
80%
Artifacts
75%
RACI
90%
Quality
70%
Production
40%
Lo que liderazgo necesita ver
Top 3 riesgos
Lo que puede bloquear el gate.
Top 3 acciones
Quién resuelve y para cuándo.
Próxima decisión
Proceed / Conditional / Block / Escalate.
Evidencia
Links a artefactos y quality gates.
Resultado: en 15 minutos todos saben qué falta, quién lo resuelve y si el release puede avanzar.
Evolith SDLC · Executive adoption pack v3 · 5/5